Projet web BDE

Exia Cesi Pau



Bouyx Romain

Dessens Quentin

Viaud Tom

# **INTRODUCTION :**

Le but de ce projet était de faire un site web pour le BDE de l’Exia Cesi permettant aux élèves et a l’équipe pédagogique d’interagir avec le BDE. Pour cela il devait contenir des activités, des photos, une boutique… Egalement un système de vote pour les activités du jeudi et des outil interactifs comme les commentaires et les likes sur les photos. Afin d’identifier et de gérer les personnes sur le site une inscription devait être mise en place ; permettant de gérer les permissions du BDE et de l’équipe pédagogique.

# **PLANING PREVISIONNEL :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 |
| Matin | Découverte du sujet,  Maquettes |  |  |  |  | Formulaires  (Contact,  Connexion, ajout photo) | Finalisation Html CSS | Finalisation formulaires |
| Après-midi | Maquettes,  Charte graphique,  Arborescence | Html CSS général des pages |  |  | Création et Connexion BDD des pages | Mise en forme des formulaires | Finalisation Html CSS | Finalisation générale |

# **PLANING REEL :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 |
| Matin | Découverte du sujet,  Maquettes |  |  |  |  | Formulaires  (Contact,  Connexion, ajout photo) | Finalisation Html CSS | Finalisation formulaires  (Activités, connexion, photo) |
| Après-midi | Maquettes,  Charte graphique,  Arborescence | Html CSS général des pages (Accueil, photos, contact) |  |  | Création et Connexion BDD (photos, boutique, connexion) | Mise en forme des formulaires | Finalisation Html CSS | Finalisation formulaires,  Hébergement du site |